NEXQUANT

Plan de Desarrollo Definitivo

Arquitectura Multi-Agente + Roadmap Técnico Completo

6 Fases — 78 Semanas — 7 Agentes Especializados

"La potencia de un hedge fund en la palma de tu mano"

Marzo 2026  |  Versión 2.0  |  Documento para Claude Code

Confidencial — Equipo Fundador NexQuant

# 0. Visión del Producto

## 0.1 Qué Es NexQuant

NexQuant es un servicio de agente de inversión autónomo que vive en la nube. Internamente, es un sistema multi-agente especializado en inversión donde 7 agentes colaboran para analizar mercados, tomar decisiones, gestionar riesgo, y ejecutar trades. Externamente, el usuario ve una app simple donde habla con su copiloto de inversión en lenguaje natural y observa cómo crece su dinero.

PRINCIPIO DE DISEÑO La autonomía va en el backend. La simplicidad va en el frontend. El usuario nunca ve agentes, pipelines, ni infraestructura. Ve resultados, explicaciones, y control. La interacción primaria es una conversación, no un dashboard.

## 0.2 Arquitectura Multi-Agente

El sistema está compuesto por 7 agentes especializados que se comunican por NATS JetStream:

| Agente | Rol | Analogía | Motor |
| --- | --- | --- | --- |
| Market Sentinel | Vigila mercados 24/7, detecta anomalías | Vigilía de seguridad | Rust + heurísticas |
| Research Analyst | Genera análisis y señales con ML causal | Analista de research | Python ML + DoWhy |
| Risk Guardian | Protege capital, poder de veto | Director de riesgos | Python + reglas + Claude |
| Strategy Architect | Diseña operaciones, razona sobre portafolio | Portfolio Manager | Claude Sonnet 4 |
| Execution Specialist | Optimiza timing y ejecución de órdenes | Trader de mesa | Python + Broker APIs |
| Portfolio Overseer | Rebalanceo, evaluación, reports | CIO / Director | Claude + Python |
| User Copilot | Habla con el usuario, traduce y explica | Asesor personal | Claude Sonnet 4 |

## 0.3 Comunicación Inter-Agente (NATS Subjects)

| Subject | Publisher | Consumers | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- |
| agent.sentinel.alert.{SYMBOL} | Market Sentinel | Research Analyst, Risk Guardian | Por evento |
| agent.sentinel.tick.{EXCHANGE}.{SYMBOL} | Market Sentinel | Research Analyst | 1Hz/symbol |
| agent.sentinel.snapshot | Market Sentinel | Research Analyst, Copilot | Cada 5s |
| agent.research.brief.{SYMBOL} | Research Analyst | Strategy Architect, Risk Guardian | Cada 5s |
| agent.research.regime | Research Analyst | Todos los agentes | Cada 60s |
| agent.research.causal_graph | Research Analyst | Strategy Architect, Copilot | Cada 1h |
| agent.risk.assessment.{userId} | Risk Guardian | Strategy Architect | Continuo |
| agent.risk.veto.{userId} | Risk Guardian | Strategy Architect, Execution | Por evento |
| agent.strategy.proposal.{userId} | Strategy Architect | Risk Guardian, Execution | Por evento |
| agent.strategy.decision.{userId} | Strategy Architect | Execution, Copilot | Por evento |
| agent.execution.order.{userId} | Execution Specialist | Portfolio Overseer, Copilot | Por evento |
| agent.execution.fill.{userId} | Execution Specialist | Portfolio Overseer, Copilot | Por evento |
| agent.overseer.rebalance.{userId} | Portfolio Overseer | Strategy Architect | Diario |
| agent.overseer.report.{userId} | Portfolio Overseer | Copilot | Semanal |
| agent.copilot.notify.{userId} | User Copilot | Frontend (WebSocket) | Por evento |
| agent.command.{userId} | Frontend | Todos los agentes | Por evento usuario |

## 0.4 Flujo de Decisión Multi-Agente

Flujo completo cuando se detecta una oportunidad de trading:

- Market Sentinel detecta anomalía (ej: volumen AAPL 3x encima del promedio) → Publica agent.sentinel.alert.AAPL.

- Research Analyst recibe alerta + ticks acumulados → Ejecuta FeatureStore + Ensemble + CausalEngine → Genera research brief con señal BUY, confianza 0.73, régimen TRENDING_UP, relación causal con MSFT (lag 2h) → Publica agent.research.brief.AAPL.

- Strategy Architect recibe brief → Para CADA usuario con agente activo: consulta risk profile, posiciones actuales, estado de cuenta → Diseña operación: BUY 2 AAPL @ market, SL=$173, TP=$184 → Publica agent.strategy.proposal.{userId}.

- Risk Guardian recibe propuesta → Evalúa: ¿cabría en el portafolio sin exceder concentración tech? ¿Drawdown diario permite? ¿Correlación con posiciones existentes? → Resultado: APPROVE (o VETO con razón) → Publica agent.risk.assessment.{userId}.

- Strategy Architect recibe aprobación de Risk → Confirma decisión con Claude (razonamiento holístico sobre portafolio completo) → Publica agent.strategy.decision.{userId}.

- Execution Specialist recibe decisión → Evalúa liquidez actual, decide entre market/limit order, ejecuta via Broker API → Publica agent.execution.order.{userId} y agent.execution.fill.{userId}.

- Portfolio Overseer recibe fill → Actualiza posiciones, recalcula métricas de portafolio, evalúa si necesita rebalanceo.

- User Copilot recibe todo el contexto → Genera notificación: "Compramos 2 acciones de Apple a $178.52. Detectamos un aumento inusual en la actividad institucional que históricamente precede una subida." → Publica agent.copilot.notify.{userId}.

## 0.5 Modelo de Distribución

NexQuant se distribuye como plataforma cloud con tres interfaces:

- Web App (Next.js): Experiencia principal. Conversation-first: el chat con el Copilot es la pantalla principal, no un sidebar. Dashboard accesible desde la conversación. Responsive mobile-first.

- PWA (Progressive Web App): La web app instalable en móvil con notificaciones push. Primer canal móvil antes de app nativa. Sin necesidad de App Store.

- API Pública (Fase 6): REST API para tier Premium y B2B. Permite integrar el engine de NexQuant en otras plataformas.

NO es local. NO requiere instalación. NO requiere conocimientos técnicos. El usuario abre su navegador o app, y su agente de inversión ya está trabajando.

## 0.6 Stack Tecnológico Definitivo

| Capa | Tecnología | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Agent Comms | NATS JetStream | Pub/sub persistente, WebSocket nativo, sub-ms latencia |
| Time-Series DB | QuestDB 7.3.10 | 1.4M+ rows/s ingesta, SQL analytics, particionado auto |
| Application DB | PostgreSQL 16 + Prisma | Relacional, migraciones, type-safe ORM |
| Cache + Rate Limit | Redis | Distribuido, persistente, pub/sub adicional |
| Market Sentinel | Rust (Tokio + Axum) | Max throughput, zero-cost abstractions |
| Research Analyst | Python 3.12 (LightGBM, PyTorch, DoWhy, hmmlearn) | Ecosistema ML completo |
| Risk Guardian | Python 3.12 + Claude API | Reglas deterministas + razonamiento AI |
| Strategy Architect | Python 3.12 + Claude Sonnet 4 | Razonamiento holístico de portafolio |
| Execution Specialist | Python 3.12 (httpx, asyncio) | Async broker APIs, optimización de órdenes |
| Portfolio Overseer | Python 3.12 + Claude API | Análisis de largo plazo, reports |
| User Copilot | Next.js API + Claude Sonnet 4 | Conversación + contexto de todos los agentes |
| Frontend | Next.js 14 + React + Tailwind + Recharts | SSR, App Router, responsive |
| Orquestación | Docker Compose → Kubernetes | Dev → Producción |

# 1. Roadmap: 6 Fases, 78 Semanas

| Fase | Nombre | Foco Principal | Semanas | Gate de Salida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Core Engine | ML v2 + Backtesting + Risk Profiling + Agent refactor | 1–16 | Backtest Sharpe > 1.0 |
| 2 | Validación Alpha | Paper trading 24/7 + iteración ML + métricas | 17–26 | Sharpe > 1.2 en 30d live |
| 3 | Experiencia Usuario | Conversation-first + Autopilot + PWA | 27–38 | 80%+ comprende la UX |
| 4 | Seguridad + Infra | TLS, Redis, tests, CI/CD, monitoring | 39–46 | 0 vulns críticas |
| 5 | Compliance | KYC, registro regulatorio, GDPR, audit | 47–56 | Legal aprueba estructura |
| 6 | Comercialización | Pricing, growth, API pública, K8s, expansión | 57–78 | MRR > $50K |

PRINCIPIO RECTOR Primero construir un motor que demuestre alpha real. Medir, iterar, validar. Solo entonces invertir en UX, seguridad, compliance y crecimiento. Cada fase tiene un gate de decisión que debe cumplirse antes de avanzar.

FASE 1

Core Engine + Agent Foundation

Semanas 1–16  |  Construir el motor de inversión multi-agente

Objetivo global: Reconstruir el pipeline ML con calidad científica, establecer la base de la arquitectura multi-agente refactorizando los servicios existentes, implementar backtesting, y crear el sistema de risk profiling. Al final de esta fase, el sistema debe demostrar alpha en backtesting histórico.

## Sprint 1.1 — Feature Engineering Avanzado

Semanas 1–3  |  Agente: Research Analyst (python-ml)

Objetivo: Crear FeatureStore con 80+ features que capturen dinámicas multi-escala, cross-asset, y microestructura.

### Tareas para Claude Code

- Crear python-ml/src/features/technical.py — 30+ features técnicos multi-timeframe:

- Indicadores: RSI(14,28), MACD(12/26/9), Bollinger(20,2σ), ATR(14), OBV, ADX, Stochastic, Williams %R, CCI, MFI.

- Calcular cada indicador en ventanas: 5min, 15min, 1h, 4h, 1d (acumular ticks en buffers internos).

- Usar pandas_ta o ta-lib como base. Output: DataFrame indexado por (timestamp, symbol).

- Crear python-ml/src/features/microstructure.py — 20+ features de microestructura:

- Volume Imbalance (buy_vol/total_vol estimado por tick direction), VWAP Deviation ((price-VWAP)/VWAP), Realized Volatility (5min, 1h, 1d), Parkinson Estimator, Garman-Klass Estimator.

- Log returns en múltiples horizons: 1min, 5min, 15min, 1h, 1d. Return skewness y kurtosis rolling (20 periodos).

- Crear python-ml/src/features/cross_asset.py — 15+ features cross-asset:

- Rolling correlation (30 periodos) vs benchmarks: SPY, BTC, VIX, DXY, TLT. Beta rolling contra benchmark del exchange. Spread vs peers del sector.

- Crear python-ml/src/features/momentum.py — 12+ features de momentum:

- Retornos acumulados a 5d, 10d, 20d, 60d. Z-score vs SMA(20) y SMA(50). Volume momentum ratio.

- Crear python-ml/src/features/store.py — FeatureStore centralizado:

- Clase FeatureStore que orquesta todos los feature modules. Método: compute_features(symbol, tick_buffer) → dict con 80+ features.

- Cache en memoria con TTL=5s. Almacenamiento en QuestDB tabla feature_store. API: get_features(symbol, timestamp).

- Crear tabla QuestDB: CREATE TABLE feature_store (timestamp TIMESTAMP, symbol SYMBOL, features JSON) TIMESTAMP(timestamp) PARTITION BY DAY.

- Crear tests/test_features.py con pytest: test de cada feature module con datos sintéticos + test de integración del FeatureStore.

### Criterios de Aceptación

- 80+ features generados por symbol sin NaN ni errores en window ≥ 100 ticks.

- Latencia < 50ms por symbol para cálculo completo del FeatureStore.

- 100% tests pasando. Features almacenados y consultables en QuestDB.

### Dependencias Nuevas (requirements.txt)

pandas-ta>=0.3.14, ta-lib (opcional, vía conda), scipy>=1.11.0

## Sprint 1.2 — Ensemble Predictivo Híbrido

Semanas 3–6  |  Agente: Research Analyst (python-ml)

Objetivo: Reemplazar ARIMA por ensemble LightGBM + LSTM + GARCH con meta-learner. El ensemble predice dirección y magnitud de retorno a corto plazo.

### Tareas para Claude Code

- Crear python-ml/src/models/lgbm_model.py:

- Clase LGBMPredictor. Target: sign(return_next_4h), clasificación binaria UP/DOWN con probabilidad.

- Features: output del FeatureStore (excluir leaking features). Hyperparámetros: n_estimators=500, max_depth=6, lr=0.05, feature_fraction=0.7.

- Retrain cada 500 observaciones. Output: {direction, probability, feature_importances_top10}.

- Crear python-ml/src/models/lstm_model.py:

- Clase LSTMPredictor. PyTorch. 2 capas LSTM (64 units), dropout 0.2. Input: ventana 60 ticks normalizados (MinMaxScaler).

- Target: retorno normalizado siguiente periodo. Retrain cada 2000 obs. Output: {predicted_return, hidden_embedding}.

- Crear python-ml/src/models/volatility_model.py:

- Clase VolatilityPredictor. GARCH(1,1) con fallback a HAR-RV. Estimación de vol condicional a 1h, 4h, 1d.

- Output: {conditional_vol, vol_forecast_1h, vol_forecast_4h, vol_regime_prob}. Usar arch library.

- Crear python-ml/src/models/ensemble.py:

- Clase EnsemblePredictor. Stacking: toma outputs de LGBM + LSTM + Vol como features del meta-learner.

- Meta-learner: LogisticRegression. Output: {signal: BUY/SELL/HOLD, confidence: 0-1, expected_return, confidence_interval_low, confidence_interval_high}.

- Regla de disagreement: si LGBM y LSTM no coinciden con confidence > 0.6, output = HOLD.

- Refactorizar python-ml/src/models/predictive_model.py como wrapper backward-compatible del ensemble.

- Tests: tests/test_ensemble.py — walk-forward validation con datos históricos (6 meses).

### Criterios de Aceptación

- LGBM accuracy > 52% en walk-forward validation.

- Ensemble latencia < 200ms por symbol. Opera 24h sin errores.

### Dependencias Nuevas

lightgbm>=4.0, torch>=2.1, arch>=6.0

## Sprint 1.3 — Régimen HMM + Causal Alpha Pipeline

Semanas 5–8  |  Agente: Research Analyst (python-ml)

Objetivo: HMM con 5 estados reemplaza K-Means. Pipeline causal de 3 etapas (Granger → PCMCI → Transfer Entropy) como moat científico.

### Tareas para Claude Code

- Reescribir python-ml/src/models/regime_classifier.py:

- HMM 5 estados con hmmlearn: CALM, TRENDING_UP, TRENDING_DOWN, HIGH_VOL, CRISIS.

- Features input: realized_vol, volume_ratio, return_dispersion, vix_proxy, momentum_score.

- Output: {state, probability_matrix_5x5, transition_alert (si prob transición a CRISIS > 20%)}.

- Crear python-ml/src/causal/granger_filter.py:

- Granger Causality Test bilateral entre todos los pares de symbols por exchange. Lag max: 10. p < 0.05.

- Ejecución: cada hora (no por tick). Output: lista de pares (cause, effect, lag, p_value). Usar statsmodels.

- Crear python-ml/src/causal/pcmci_analyzer.py:

- Solo para pares que pasaron Granger. PCMCI via tigramite. Detecta causalidad temporal controlando confounders.

- Output: {causal_graph_DAG, causal_strength_per_edge, temporal_lag_per_edge}.

- Crear python-ml/src/causal/transfer_entropy.py:

- Transfer Entropy para confirmar relaciones PCMCI. Si TE confirma dirección, relación es robusta.

- Output: {te_score, te_direction, is_confirmed}.

- Crear python-ml/src/causal/causal_engine.py — Orquestador:

- Pipeline: Granger → PCMCI → TE confirmation. Mantiene grafo causal dinámico actualizado cada hora.

- Método: get_causal_opportunities(symbol) → lista de symbols causantes con lag explotable.

- Publica grafo en NATS: agent.research.causal_graph. Almacena en QuestDB tabla causal_graph.

- Tests: tests/test_causal.py, tests/test_regime.py.

### Criterios de Aceptación

- HMM detecta ≥3 régimenes distintos en datos históricos 90d.

- Pipeline causal identifica ≥5 relaciones causales significativas entre 25 symbols.

- TE confirma >60% de relaciones PCMCI. Latencia pipeline causal < 30s.

### Dependencias Nuevas

hmmlearn>=0.3, tigramite>=5.2 (incluye PCMCI)

## Sprint 1.4 — Backtesting Engine

Semanas 7–10  |  Nuevo módulo: python-ml/src/backtesting/

Objetivo: Framework de backtesting event-driven para validar estrategias con datos históricos. Sin esto no podemos demostrar alpha.

### Tareas para Claude Code

- Crear python-ml/src/backtesting/engine.py — Motor event-driven:

- Componentes: DataFeed (QuestDB histórico + yfinance fallback), Strategy (interface abstracta), SimulatedBroker (slippage 0.05%, comisiones configurables), Portfolio (equity tracking).

- Soporta: market orders, limit orders, stop-loss, take-profit. Simula latencia configurable.

- Crear python-ml/src/backtesting/metrics.py:

- Métricas: Sharpe, Sortino, Max Drawdown, Calmar, Win Rate, Profit Factor, Avg Win/Loss, Total Return, Annualized Return, Alpha, Beta, Information Ratio.

- Genera equity_curve y drawdown_curve como arrays para visualización.

- Crear python-ml/src/backtesting/strategies.py:

- NexQuantStrategy: pipeline completo (FeatureStore → Ensemble → CausalEngine → mock Claude). BuyAndHoldStrategy: benchmark pasivo. RandomStrategy: benchmark aleatorio.

- Crear python-ml/src/backtesting/data_loader.py: descarga datos de QuestDB o yfinance. Mínimo 6 meses.

- CLI: python -m backtesting.run --strategy nexquant --period 6m --symbols AAPL,BTCUSDT

- Tests: tests/test_backtesting.py.

### Criterios de Aceptación

- NexQuantStrategy Sharpe > 1.0 en 6 meses históricos (target: >1.5).

- Supera BuyAndHold y RandomStrategy en todas las métricas.

- Reporte JSON exportable con métricas + equity curve.

### Dependencias Nuevas

yfinance>=0.2.31

## Sprint 1.5 — Risk Profiling Engine

Semanas 9–12  |  Agentes: Risk Guardian + Frontend

Objetivo: Sistema de perfilamiento de riesgo que alimente automáticamente los parámetros de cada agente por usuario. Obligatorio para compliance.

### Tareas para Claude Code

- Añadir modelo Prisma RiskProfile en schema.prisma:

- Campos: userId (unique 1:1), investmentHorizon (enum: SHORT/MEDIUM/LONG), riskTolerance (Int 1-10), monthlyIncome (Float), netWorth (Float), investmentExperience (enum: NONE/BASIC/INTERMEDIATE/ADVANCED), financialGoal (enum: GROWTH/INCOME/PRESERVATION/SPECULATION), maxAcceptableLoss (Float, porcentaje), questionnaireResponses (Json), riskScore (Float, calculado), riskCategory (enum: CONSERVATIVE/MODERATE/AGGRESSIVE/SPECULATIVE), createdAt, updatedAt.

- Crear trading-agent/src/risk/profiler.py — algoritmo de scoring:

- Weighted scoring: capacidad_financiera (25%) + tolerancia_emocional (25%) + horizonte (20%) + experiencia (15%) + objetivo (15%).

- Output: risk_score (1-10), risk_category.

- Crear trading-agent/src/risk/profile_adapter.py — traduce perfil a config del agente:

- CONSERVATIVE (1-3): max_position=2% equity, stop_loss=2%, max_concurrent=3, exchanges=[CRYPTO only].

- MODERATE (4-6): max_position=5%, stop_loss=3%, max_concurrent=5, exchanges=[US, CRYPTO].

- AGGRESSIVE (7-8): max_position=8%, stop_loss=5%, max_concurrent=8, all exchanges.

- SPECULATIVE (9-10): max_position=10%, stop_loss=7%, max_concurrent=10, all exchanges.

- Crear API routes Next.js: POST/GET/PUT /api/risk-profile (Zod validation, auth required).

- Integrar en onboarding wizard paso 2: cuestionario interactivo de 12 preguntas.

- Modificar AgentLoop.reload_configs() para derivar AgentConfig de RiskProfile.

### Criterios de Aceptación

- Mismo input = mismo risk_score (determinista).

- Config se actualiza en ≤60s tras cambio de perfil. API protegida y validada.

## Sprint 1.6 — Refactor Multi-Agente + Integración E2E

Semanas 11–16  |  Todos los servicios

Objetivo: Refactorizar servicios existentes como agentes independientes con comunicación rica por NATS. Integrar todo el pipeline v2 end-to-end.

### Tareas para Claude Code

- Refactorizar rust-engine como Market Sentinel:

- Añadir módulo rust-engine/src/anomaly_detector.rs: detecta volume spikes (>2x media 1h), price gaps (>0.5% en 1 tick), volatility surges.

- Nuevo subject NATS: agent.sentinel.alert.{SYMBOL} con payload {type, severity, description, data}.

- Renombrar subjects existentes: market.tick.* → agent.sentinel.tick.*, market.snapshot → agent.sentinel.snapshot.

- Refactorizar python-ml como Research Analyst:

- Integrar: FeatureStore → Ensemble → HMM Régimen → CausalEngine en pipeline unificado.

- Output: Research Brief (JSON) publicado en agent.research.brief.{SYMBOL} con: signal, confidence, expected_return, regime, causal_opportunities, feature_importances_top5.

- Publicar régimen en agent.research.regime cada 60s. Publicar grafo causal en agent.research.causal_graph cada hora.

- Crear Risk Guardian como nuevo servicio (o módulo dentro de trading-agent):

- Crear trading-agent/src/agents/risk_guardian.py.

- Suscrito a: agent.strategy.proposal.{userId}. Evalúa: concentración sectorial, correlación entre posiciones, drawdown acumulado, stress test simplificado.

- Puede emitir VETO en agent.risk.veto.{userId}. Publica assessment continuo en agent.risk.assessment.{userId}.

- Refactorizar trading-agent como Strategy Architect:

- Renombrar agent_loop.py → strategy_architect.py. Separar lógica de ejecución.

- Ahora consume agent.research.brief.* y agent.risk.assessment.* para tomar decisiones.

- Claude Layer recibe contexto enriquecido: research brief completo + risk assessment + portfolio state + regime + causal graph relevante.

- Crear Execution Specialist:

- Crear trading-agent/src/agents/execution_specialist.py.

- Consume agent.strategy.decision.{userId}. Evalúa: liquidez, spread, decide market vs limit order. Ejecuta via broker API.

- Publica agent.execution.order.{userId} y agent.execution.fill.{userId}.

- Actualizar docker-compose.yml si se separan en contenedores distintos (o mantener como procesos dentro del mismo contenedor inicialmente).

- Test de integración E2E: ejecutar pipeline completo 48h con todos los 25 symbols y verificar flujo multi-agente.

### Criterios de Aceptación

- Pipeline multi-agente opera 48h sin errores. Todos los subjects NATS funcionan.

- Risk Guardian ejerce veto correctamente cuando límites se exceden.

- Claude recibe contexto enriquecido y genera reasonings que referencian régimen + causalidad.

- Backtest del pipeline v2 integrado: Sharpe > 1.0 (gate de salida Fase 1).

FASE 2

Validación de Alpha

Semanas 17–26  |  Paper trading 24/7 + iteración hasta demostrar rendimiento

## Sprint 2.1 — Paper Trading Infrastructure (Sem 17–19)

### Tareas para Claude Code

- Crear trading-agent/src/tracking/paper_tracker.py: tracker dedicado que registra CADA decisión, calcula métricas en tiempo real (Sharpe, Sortino, DD, WinRate, PF), y compara contra benchmarks (SPY B&H, BTC B&H, 60/40).

- Crear página /internal/metrics en Next.js (protegida con flag admin): equity curve live, drawdown curve, win rate por symbol, Claude accuracy, latencias, breakdown por agente.

- Configurar Alpaca Paper Trading como broker primario. Asegurar que el pipeline multi-agente completo opera sobre paper.

- Export CSV de toda la data para análisis offline.

### Gate: opera 10 días 24/7 sin intervención humana.

## Sprint 2.2 — Performance Iteration Loop (Sem 20–26)

Ciclos de 2 semanas: Medir → Analizar (false positives, timing errors, sizing errors) → Ajustar hyperparámetros/umbrales/pesos → Validar con backtest → Deploy si mejora.

### Métricas Target (Gate de Salida Fase 2)

| Métrica | Mínimo | Target | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- |
| Sharpe Ratio | >1.2 | >2.0 | S&P ~0.8 |
| Max Drawdown | <15% | <10% | S&P ~25% |
| Win Rate | >50% | >55% | N/A |
| Profit Factor | >1.3 | >1.8 | N/A |
| Monthly Return | >1.0% | >2.5% | S&P ~0.8% |
| Alpha vs SPY | >3% | >8% | 0% |
| Claude Accuracy | >55% | >65% | N/A |

GATE CRÍTICO NO se avanza a Fase 3 hasta que TODOS los mínimos se cumplan durante 30 días consecutivos de paper trading. Si tras 3 ciclos (6 semanas) no se alcanzan: añadir alternative data, cambiar arquitectura ensemble, o pivotar estrategia.

FASE 3

Experiencia de Usuario

Semanas 27–38  |  Conversation-first + Autopilot + PWA

## Sprint 3.1 — Conversation-First UI + Autopilot (Sem 27–31)

### Tareas para Claude Code

- Rediseñar src/app/page.tsx: la pantalla principal es el chat con el User Copilot, NO el dashboard.

- Layout: chat ocupa 60% en desktop (100% en mobile). Panel lateral con resumen del portafolio.

- El usuario puede pedir todo por chat: "¿cómo va mi inversión?", "muéstrame el portafolio", "invierte $500", "sé más conservador".

- Dashboard actual accesible via botón o comando del chat, no como página por defecto.

- Crear src/components/AutopilotView.tsx:

- Vista para hands-off investors: progreso hacia meta (barra visual), retorno en $ y %, comparativa vs inflación, última acción del agente.

- SIN jerga técnica. "Tu dinero creció $127 esta semana (+2.1%)" NO "P&L: +127, Sharpe: 1.8".

- Crear src/components/GoalTracker.tsx: metas financieras ("$50K en 3 años"), probabilidad, contribuciones necesarias.

- Crear src/hooks/useNATSSubscription.ts: hook React que suscribe a NATS via WebSocket (puerto 8223). Reemplazar TODOS los refetchInterval por suscripciones NATS.

- Toggle Autopilot vs Piloto (SwipeToInvest): default Autopilot para nuevos, Piloto para perfil AGGRESSIVE.

## Sprint 3.2 — User Copilot Avanzado (Sem 30–34)

### Tareas para Claude Code

- Reescribir src/app/api/chat/route.ts como punto de entrada del agente User Copilot:

- Inyectar contexto completo: portafolio, posiciones, risk profile, últimas 10 decisiones con outcomes, régimen actual, grafo causal relevante.

- Claude debe poder: explicar decisiones pasadas (consulta briefs del Research Analyst), responder sobre riesgo (consulta Risk Guardian), ejecutar comandos ("invierte $500" → publica en agent.command.{userId}), ajustar perfil ("sé más conservador" → actualiza RiskProfile).

- Crear src/components/ExplainerCards.tsx: cuando un agente toma decisión, card con 3 niveles de detalle (resumen / párrafo / técnico). Usuario elige nivel en settings.

- Preguntas sugeridas contextuales: basadas en estado actual del portafolio y últimas acciones.

- Mejorar fallback: si Claude API cae, mostrar insights pre-generados del Research Analyst.

## Sprint 3.3 — Portfolio Overseer + Reports + PWA (Sem 33–38)

### Tareas para Claude Code

- Crear trading-agent/src/agents/portfolio_overseer.py:

- Ejecución diaria: evalúa portafolio global, calcula si necesita rebalanceo, genera scorecard de cada agente.

- Ejecución semanal: genera Intelligence Report usando Claude para narrativa + datos del pipeline.

- Publica: agent.overseer.rebalance.{userId} (diario), agent.overseer.report.{userId} (semanal).

- Crear API /api/reports/weekly y componente WeeklyReport.tsx.

- Sistema de notificaciones: in-app (Sonner), email (Resend), push (Web Push API). Eventos: trade ejecutado, cambio régimen, meta alcanzada, drawdown alert, report disponible.

- Configurar PWA: manifest.json, service worker para offline shell, push notifications.

- Crear src/components/NotificationCenter.tsx: historial de notificaciones.

### Gate: 80%+ de testers comprenden la interfaz sin explicación previa.

FASE 4

Seguridad + Infraestructura

Semanas 39–46  |  Hardening para usuarios reales con dinero real

## Sprint 4.1 — TLS + Network Security (Sem 39–40)

- Configurar Caddy como reverse proxy con auto-TLS (Let’s Encrypt). Actualizar docker-compose.

- TLS para NATS WebSocket: certificados en nats.conf, eliminar no_tls: true.

- HTTPS forzado en NextAuth (secure cookies). CORS restrictivo. CSP headers. Helmet.js.

## Sprint 4.2 — Redis + Secrets (Sem 41–42)

- Añadir Redis a docker-compose. Migrar rate-limit.ts a Redis sliding window.

- Migrar sessions a Redis. Docker Secrets para API keys. Secret rotation protocol.

## Sprint 4.3 — Testing Suite (Sem 41–44)

- Rust: cargo test, mocks NATS/QuestDB, cobertura 70%+ de src/.

- Python ML: pytest, fixtures por modelo, test feature correctness, ensemble consistency, causal determinism.

- Trading Agent: pytest, mock Claude responses, order flow, risk limits, broker mock, profile adapter.

- Next.js: Jest (API routes: auth, encryption, orders, risk-profile) + Playwright e2e (signup → onboarding → broker → trade).

## Sprint 4.4 — Monitoring + CI/CD (Sem 43–46)

- Prometheus + Grafana: exporters NATS, QuestDB, custom metrics. Dashboards: latencias, throughput, errors, resources.

- Alertas: Slack/PagerDuty para circuit breaker, error rate >5%, latencia >2s, disco >80%.

- Logging centralizado: Loki (o Grafana Cloud free tier).

- CI/CD: GitHub Actions — lint → test → build images → push registry → deploy staging. Trigger: push main.

- Backups: pg_dump diario a S3-compatible (Backblaze B2), QuestDB snapshots semanales.

### Gate: 0 vulnerabilidades críticas en pentest.

FASE 5

Compliance + Legal

Semanas 47–56  |  Operar legalmente en mercados regulados

## Sprint 5.1 — KYC/AML (Sem 47–50)

- Integrar proveedor KYC (Sumsub/Onfido): documento + selfie. Flujo obligatorio pre-broker.

- Screening AML: listas OFAC, EU. Modelo Prisma KYCVerification. API /api/kyc/initiate + /api/kyc/webhook.

## Sprint 5.2 — Registro Regulatorio (Sem 49–54)

- Preparar Form ADV (SEC Internet Adviser Exemption) o documentación CNMV según jurisdicción prioritaria.

- Documentar todos los modelos ML (inputs, outputs, limitaciones, accuracy). Risk Disclosures completos.

- Contratar asesor legal fintech. Terms of Service con cláusulas AI advisory.

## Sprint 5.3 — Audit Trail + GDPR (Sem 53–56)

- Expandir AuditLog: cada decisión de Claude + reasoning, cada trade + justificación, cada cambio de config.

- Model Registry: versionado de modelos ML con métricas y hash.

- GDPR: /api/user/data-export (portabilidad), /api/user/data-delete (erasure), data retention policy.

- Penetration testing externo.

### Gate: Asesor legal aprueba estructura para operar.

FASE 6

Comercialización + Escala

Semanas 57–78  |  De 0 a 10,000+ usuarios

## Sprint 6.1 — Pricing + Stripe v2 (Sem 57–60)

- Implementar 5 tiers en Stripe: Explorer ($0), Starter ($19), Pro ($49), Premium ($99), Wealth (0.5% AUM).

- Actualizar plan-guard.ts con límites por tier. Trial 14d Pro gratis. Upgrade/downgrade flow.

- Página /pricing con comparativa de planes.

## Sprint 6.2 — Growth Engine (Sem 59–64)

- Landing page pública en / (dashboard a /dashboard): hero + social proof (NexQuant Index) + comparativa + CTA.

- Referral program: invita → ambos 1 mes Starter gratis.

- Blog /blog con Causal Insights Feed autogenerado. SEO: meta tags, sitemap, OG.

- Analytics: Plausible o Mixpanel para conversion funnels.

## Sprint 6.3 — API Pública + B2B (Sem 63–68)

- API REST: /v1/signals, /v1/regime, /v1/causal-graph, /v1/portfolio. Auth por API key, rate limits por tier.

- Documentación OpenAPI en /docs. SDK Python + JavaScript.

## Sprint 6.4 — Kubernetes + Scale (Sem 67–74)

- Manifiestos K8s: Deployments, Services, ConfigMaps, Secrets, HPA para todos los agentes.

- Managed DBs: RDS PostgreSQL, QuestDB Cloud. NATS cluster 3 nodos.

- CDN (Cloudflare) para frontend. Multi-region: US-East + EU-West.

## Sprint 6.5 — Expansión (Sem 73–78)

- Más brokers (Interactive Brokers, Binance, Kraken). Expandir a 100+ symbols.

- App móvil nativa (React Native) o PWA avanzada. Multi-idioma (EN, ES, PT).

- Social: Strategy Leaderboard, Community Insights.

### Gate: MRR > $50K.

# Resumen de Hitos y Estructura de Directorios Final

## Timeline de Hitos

| Sem | Hito | Entregable | Gate |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | FeatureStore operativo | 80+ features por symbol | Tests pasando, <50ms |
| 6 | Ensemble predictivo | LightGBM+LSTM+GARCH | Accuracy >52% |
| 8 | HMM + Causal Pipeline | 5 estados + grafo causal | ≥5 relaciones causales |
| 10 | Backtesting engine | Framework + métricas | Sharpe >1.0 histórico |
| 12 | Risk Profiling | Cuestionario + auto-config | Determinista + ≤60s sync |
| 16 | Pipeline multi-agente E2E | 7 agentes operando | Sharpe >1.0 (Gate F1) |
| 19 | Paper trading infra | Métricas live + dashboard | 10d sin intervención |
| 26 | Alpha validado | 30d paper trading | TODOS mínimos (Gate F2) |
| 31 | Conversation-first UI | Chat principal + Autopilot | Responsive + NATS live |
| 38 | PWA + Reports + Notifs | Overseer + weekly reports | 80%+ comprende UX |
| 46 | Seguridad completa | TLS + Redis + CI/CD + tests | 0 vulns (Gate F4) |
| 56 | Compliance listo | KYC + registro + GDPR | Legal aprueba (Gate F5) |
| 60 | Pricing live | 5 tiers + Stripe | Primeros 100 pagando |
| 74 | Kubernetes | Multi-region + HA | 1000 concurrentes |
| 78 | Expansión | 100+ symbols, app nativa | MRR >$50K (Gate F6) |

## Estructura de Directorios Evolucionada

Cambios principales respecto a la estructura actual:

- python-ml/src/features/ — NUEVO: Feature engineering completo (technical, microstructure, cross_asset, momentum, store).

- python-ml/src/models/ — REESCRITO: lgbm_model, lstm_model, volatility_model, ensemble (reemplaza ARIMA + K-Means).

- python-ml/src/causal/ — NUEVO: granger_filter, pcmci_analyzer, transfer_entropy, causal_engine.

- python-ml/src/backtesting/ — NUEVO: engine, metrics, strategies, data_loader.

- trading-agent/src/agents/ — NUEVO: risk_guardian.py, execution_specialist.py, portfolio_overseer.py.

- trading-agent/src/risk/ — NUEVO: profiler.py, profile_adapter.py.

- trading-agent/src/tracking/ — NUEVO: paper_tracker.py.

- trading-agent/src/reports/ — NUEVO: weekly_report.py.

- rust-engine/src/anomaly_detector.rs — NUEVO: detección de anomalías para Market Sentinel.

- nextjs-frontend/src/components/ — NUEVOS: AutopilotView, GoalTracker, ExplainerCards, NotificationCenter, WeeklyReport.

- nextjs-frontend/src/hooks/useNATSSubscription.ts — NUEVO: real-time NATS WebSocket.

- infrastructure/caddy/Caddyfile — NUEVO: reverse proxy con auto-TLS.

- infrastructure/redis/ — NUEVO: configuración Redis.

- .github/workflows/ci.yml — NUEVO: CI/CD pipeline.

- infrastructure/monitoring/ — NUEVO: prometheus.yml, grafana dashboards.

INSTRUCCIONES PARA CLAUDE CODE Este documento está diseñado para ser consumido sprint por sprint. Cada sprint tiene: objetivo claro, archivos específicos a crear/modificar, criterios de aceptación medibles, y dependencias. Ejecutar en orden secuencial dentro de cada fase. Los sprints con semanas solapadas pueden ejecutarse en paralelo si no tienen dependencias cruzadas. Siempre correr tests antes de marcar un sprint como completado. El documento PROJECT_REVIEW.md en la raíz del proyecto contiene la arquitectura actual completa como referencia.